CAHIER DE CHARGE TECHNIQUE

SpringForge

Générateur Intelligent de Projets Spring Boot
Enterprise-Grade & Production-Ready

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 07/05/2026 |
| Statut | Draft - En cours de validation |
| Classification | Confidentiel |
| Auteur | Équipe Architecture & Engineering |
| Destinataires | Direction Technique, Équipes Dev, Product Management |
| Référence | CDC-SPRINGFORGE-2026-001 |

# Historique des révisions

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15/04/2026 | Équipe Architecture | Création initiale - structure et vision |
| 0.5 | 25/04/2026 | Équipe Architecture | Ajout exigences fonctionnelles et techniques |
| 0.8 | 02/05/2026 | Tech Lead + PO | Revue complète, ajout roadmap et budget |
| 1.0 | 07/05/2026 | Architecte Senior | Version finale pour validation |

## Approbations

| Rôle | Nom | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Projet |  |  | En attente |
| Directeur Technique (CTO) |  |  | En attente |
| Architecte Solution |  |  | En attente |
| Product Owner |  |  | En attente |
| Responsable Sécurité (RSSI) |  |  | En attente |

# Table des matières

1.	Résumé exécutif

2.	Contexte et vision du projet

3.	Analyse concurrentielle

4.	Objectifs stratégiques et KPIs

5.	Périmètre fonctionnel

6.	User Stories et cas d'utilisation

7.	Architecture technique

8.	Exigences fonctionnelles détaillées

9.	Exigences non fonctionnelles (FURPS+)

10.	Modules et composants

11.	Modèle de données

12.	API et interfaces

13.	Sécurité et conformité

14.	Infrastructure et déploiement

15.	Plan de tests et qualité

16.	Roadmap et planning

17.	Organisation et gouvernance (RACI)

18.	Risques et mitigations

19.	Livrables et critères d'acceptation

20.	Annexes

# 1. Résumé exécutif

En bref SpringForge est une plateforme de génération de projets Spring Boot qui transforme des heures de configuration manuelle en minutes de choix guidés. Elle produit du code production-ready avec architecture hexagonale, sécurité, observabilité, Docker, Kubernetes et CI/CD — prêt à déployer dès la génération.

## 1.1 Problème adressé

Chaque nouveau microservice requiert entre 2 et 5 jours de travail improductif : structuration du projet, configuration de la sécurité, mise en place Docker, CI/CD, et implémentation des patterns d'architecture. Ce temps, multiplié par le nombre de services dans une organisation (souvent 20 à 100+), représente un coût colossal et une source majeure de dette technique due à l'inconsistance entre projets.

## 1.2 Solution proposée

SpringForge est un "Spring Initializr++" intelligent qui génère des projets complets et production-ready. L'utilisateur configure son projet via un wizard interactif ou un fichier de configuration, et la plateforme produit l'intégralité du code, des tests, de l'infrastructure et de la documentation — le tout conforme aux standards de l'organisation.

## 1.3 Bénéfices attendus

| Bénéfice | Mesure actuelle | Cible avec SpringForge | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps de setup projet | 2-5 jours | < 30 minutes | 90-95% |
| Conformité architecturale | ~40% des projets | > 95% | +55 points |
| Couverture de tests initiale | 0-20% | > 70% | +50-70 points |
| Onboarding développeur | 2-3 semaines | < 1 semaine | 60-70% |
| Dette technique initiale | Élevée (variable) | Quasi-nulle | ~100% |
| Coût de maintenance infra | Élevé (ad-hoc) | Standardisé | 40-60% |

## 1.4 Public cible

Organisations Java/Spring Boot avec 5+ développeurs, gérant 10+ microservices, cherchant à standardiser et accélérer leur delivery. Profils cibles : développeurs, tech leads, architectes solution, équipes DevOps/Platform.

# 2. Contexte et vision du projet

## 2.1 Contexte organisationnel

Dans les organisations modernes, le passage aux microservices a multiplié le nombre de projets à gérer. Chaque service nécessite une base solide : architecture propre, sécurité, tests, CI/CD, conteneurisation, monitoring. Sans outil de standardisation, chaque équipe réinvente ces fondations, créant fragmentation et dette technique.

## 2.2 Problématiques identifiées

| # | Problème | Impact | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Structuration manuelle des projets | Critique | Chaque projet |
| P2 | Configuration sécurité répétitive et error-prone | Critique | Chaque projet |
| P3 | Docker non standardisé (images lourdes, pas de best practices) | Élevé | 80% des projets |
| P4 | CI/CD réinventée (pipelines fragiles, non maintenables) | Élevé | Chaque projet |
| P5 | Architecture hexagonale/DDD mal implémentée | Élevé | 60% des projets |
| P6 | Observabilité insuffisante (ajoutée trop tard) | Moyen | 70% des projets |
| P7 | Tests insuffisants ou mal structurés | Critique | 90% des projets |
| P8 | Inconsistance inter-équipes (conventions, patterns) | Élevé | Permanent |

## 2.3 Vision produit

SpringForge sera LA référence interne (et potentiellement externe en SaaS) pour la création de projets Spring Boot enterprise-grade. La plateforme combine :

L'ergonomie de Spring Initializr (simplicité de configuration)

La profondeur de JHipster (génération complète full-stack)

L'intelligence de GitHub Copilot (suggestions contextuelles)

La rigueur de ArchUnit (validation architecturale automatique)

La production-readiness de Kubernetes (déploiement immédiat)

## 2.4 Principes directeurs

Convention over Configuration : Des choix sensés par défaut, personnalisables au besoin

Production-Ready by Default : Chaque projet généré est déployable tel quel

Opinionated but Flexible : Recommandations fortes mais possibilité de déroger

Dogfooding : SpringForge est construit avec les mêmes standards qu'il génère

Community-Driven : Templates extensibles par les équipes, marketplace interne

Shift-Left Everything : Sécurité, qualité, tests intégrés dès la génération

# 3. Analyse concurrentielle

## 3.1 Comparatif des solutions existantes

| Critère | Spring Initializr | JHipster | Yeoman | SpringForge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure projet | Basique | Complète | Variable | Complète + DDD + Microservices |
| Architectures supportées | 1 (Layered) | 2 (Monolith, Microservices) | Variable | 8 (Mono, Layered, Hexa, DDD, CQRS, Events, Microservices, Modulith) |
| Architecture hexagonale | Non | Partiel | Non | Natif |
| CQRS / Event Sourcing | Non | Non | Non | Natif |
| Versions Java supportées | 17, 21 | 11, 17, 21 | N/A | 11 à 25 (toutes versions) |
| Versions Spring Boot | Dernière uniquement | Limitées | N/A | 2.x à 4.x (récupération dynamique) |
| Build tools | Maven, Gradle | Maven, Gradle | Variable | Maven, Gradle Groovy, Gradle Kotlin |
| Multi-tenant | Non | Non | Non | 3 stratégies |
| Kafka intégré | Dépendance seule | Basique | Non | Complet (Avro, DLQ, Outbox) |
| Docker optimisé | Non | Oui | Non | Multi-stage + Compose |
| Kubernetes / Helm | Non | Partiel | Non | Complet (HPA, Ingress, NetworkPolicy) |
| CI/CD | Non | Oui (limité) | Non | Multi-provider (GitLab, GitHub) |
| Observabilité | Non | Partiel | Non | Complète (OTel, Grafana) |
| Tests générés | Non | Oui | Non | Complets (ArchUnit, Testcontainers) |
| IA / Recommandations | Non | Non | Non | Oui (v2) |
| Extensibilité | Non | Blueprints | Generators | Templates + Plugins |
| CLI | Curl only | Oui | Oui | Oui (riche) |
| Enterprise / Multi-org | Non | Non | Non | Oui |

## 3.2 Positionnement unique

SpringForge se distingue par sa combinaison unique de :

Profondeur architecturale (Hexagonale, CQRS, DDD natifs vs. ajoutés après coup)

Production-readiness immédiate (déployable en K8s dès la génération)

Intelligence contextuelle (détection d'incohérences, suggestions)

Gouvernance enterprise (templates d'organisation, conformité, audit)

Approche cloud-native first (pas une adaptation d'outils monolithiques)

# 4. Objectifs stratégiques et KPIs

## 4.1 Objectifs business

| ID | Objectif | KPI | Baseline | Cible M6 | Cible M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OB-01 | Réduire le time-to-market | Temps setup projet | 2-5 jours | < 2h | < 30 min |
| OB-02 | Standardiser les architectures | % projets conformes | 40% | 75% | > 95% |
| OB-03 | Améliorer qualité code | Score SonarQube | 60-70% | > 80% | > 90% |
| OB-04 | Réduire dette technique | Ratio dette/feature | 25-30% | < 15% | < 5% |
| OB-05 | Accélérer onboarding | Temps productivité | 2-3 sem. | 1 sem. | < 3 jours |
| OB-06 | Augmenter satisfaction dev | NPS interne | N/A | > 30 | > 50 |
| OB-07 | Adoption plateforme | % nouveaux projets via SF | 0% | > 50% | > 90% |

## 4.2 Objectifs techniques

100% des projets générés compilent et démarrent sans intervention manuelle

Support architectures : Monolithique, Layered, Hexagonale, CQRS, Event-Driven, Microservices, Modulith, DDD

Support Java 11 à 25 (toutes les versions LTS et non-LTS selon le choix de l'utilisateur)

Support Spring Boot 2.x.x à 4.x.x (versions stables) — récupération dynamique des versions disponibles depuis spring.io

Choix du build tool : Maven ou Gradle (Groovy DSL ou Kotlin DSL)

Temps de génération < 60 secondes pour un projet standard (10 modules max)

Disponibilité plateforme : 99.9% (< 8.76h downtime/an)

Couverture de tests du moteur SpringForge lui-même > 90%

Compatibilité GraalVM native-image pour les versions Spring Boot 3.x+

API publique documentée, versionnée, backward-compatible

Récupération automatique des versions Spring Boot disponibles via l'API Spring Initializr (start.spring.io)

## 4.3 Indicateurs de succès (OKRs)

| Objectif | Key Result 1 | Key Result 2 | Key Result 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adoption massive | 50 projets générés / mois (M6) | 10 équipes actives (M6) | NPS > 40 (M6) |
| Qualité irréprochable | 0 bug bloquant en production | 100% build success rate | < 5 tickets support/semaine |
| Innovation continue | 1 nouveau template / mois | 2 intégrations nouvelles / trimestre | Feedback loop < 48h |

# 5. Périmètre fonctionnel

## 5.1 Acteurs et rôles

| Acteur | Description | Permissions clés | Fréquence d'usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Développeur | Crée des projets via wizard/CLI | Générer, configurer, télécharger | Quotidien |
| Tech Lead | Définit standards d'équipe, review templates | Tout Développeur + gérer templates équipe | Hebdomadaire |
| Architecte | Crée blueprints, valide patterns | Tout Tech Lead + blueprints, contraintes | Hebdomadaire |
| Administrateur | Gère plateforme, utilisateurs, quotas | Administration complète | Quotidien |
| Système CI/CD | Consomme configs pour pipelines | API read-only, webhooks | Automatique |
| Auditeur | Vérifie conformité et traçabilité | Lecture logs, rapports, historique | Mensuel |

## 5.2 Cartographie fonctionnelle

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         SPRINGFORGE - CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                             │
│  ┌─── CONFIGURATION ───┐  ┌─── GÉNÉRATION ────┐  ┌─── GESTION ──────┐    │
│  │ • Wizard multi-step │  │ • Moteur templates │  │ • Utilisateurs   │    │
│  │ • Import config JSON│  │ • Résolution deps  │  │ • Organisations  │    │
│  │ • Validation temps  │  │ • Code generation  │  │ • Quotas/Plans   │    │
│  │   réel              │  │ • Post-processing  │  │ • Audit trail    │    │
│  │ • Présets/Favoris   │  │ • Packaging ZIP    │  │ • Analytics      │    │
│  └─────────────────────┘  └────────────────────┘  └──────────────────┘    │
│                                                                             │
│  ┌─── TEMPLATES ───────┐  ┌─── BLUEPRINTS ────┐  ┌─── INTÉGRATIONS ─┐    │
│  │ • Catalogue         │  │ • Architectures    │  │ • Git (auto-repo)│    │
│  │ • Versioning        │  │ • Contraintes      │  │ • CI/CD          │    │
│  │ • Marketplace       │  │ • Compatibilité    │  │ • SonarQube      │    │
│  │ • Custom/Org        │  │ • Validation       │  │ • Slack/Teams    │    │
│  │ • Import/Export     │  │ • Évolution        │  │ • IDE Plugins    │    │
│  └─────────────────────┘  └────────────────────┘  └──────────────────┘    │
│                                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.3 Périmètre MVP (v1.0)

| Module | Fonctionnalités incluses | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Interface Web | Wizard 10 étapes, prévisualisation structure, téléchargement ZIP | P0 |
| CLI | Init interactif, génération depuis config, validation | P0 |
| Moteur Génération | Templates Mustache, résolution dépendances, post-processing | P0 |
| Architectures | Monolithique, Layered, Hexagonale, DDD, CQRS, Microservices, Modulith | P0 |
| Sécurité | JWT, OAuth2 (Keycloak), RBAC, Spring Security 6 config | P0 |
| Docker | Dockerfile multi-stage, docker-compose, .dockerignore | P0 |
| CI/CD | GitLab CI complet, GitHub Actions complet | P1 |
| Kafka | Producer/Consumer, JSON sérialization, DLQ, config | P1 |
| Observabilité | Structured logging, Micrometer/Prometheus, health checks | P1 |
| Tests | JUnit 5, Mockito, Testcontainers, ArchUnit | P1 |
| Kubernetes | Deployment, Service, ConfigMap, HPA, Ingress | P1 |
| Documentation | README, OpenAPI, ADR templates | P2 |

## 5.4 Périmètre v2.0 (post-MVP)

Intelligence artificielle : recommandations d'architecture contextuelles

Marketplace de templates communautaires avec rating et reviews

Plugin IntelliJ IDEA avec génération inline

Event Sourcing complet avec EventStoreDB/Axon Framework

Multi-tenant SaaS avec plans de tarification

Génération de code métier via DSL (Domain Specific Language)

Analyse statique pré-livraison (SonarQube intégré)

Support Kotlin DSL et Quarkus

Import/migration de projets existants

Collaboration temps réel sur la configuration

## 5.5 Hors périmètre (explicite)

Hébergement ou runtime des applications générées

Monitoring post-déploiement des projets générés

Formation des développeurs (hors documentation plateforme)

Support des langages autres que Java (sauf Kotlin en v2)

Migration automatique de projets existants (v3+)

IDE web intégré (type Gitpod/Codespaces)

# 6. User Stories et cas d'utilisation

## 6.1 Épics

| Epic | Description | Valeur business |
| --- | --- | --- |
| E1 - Configuration Projet | Configurer un nouveau projet via wizard ou config file | Haute |
| E2 - Génération Code | Générer le code source complet et production-ready | Critique |
| E3 - Gestion Templates | Créer, versionner et partager des templates | Haute |
| E4 - Infrastructure | Générer Docker, K8s, CI/CD automatiquement | Haute |
| E5 - Administration | Gérer utilisateurs, organisations, quotas | Moyenne |
| E6 - Intelligence | Recommandations et validation automatique | Haute (v2) |

## 6.2 User Stories détaillées

US-001 [P0] — Epic E1

En tant que Développeur, je veux créer un projet Spring Boot via un wizard guidé, afin que je n'ai pas besoin de connaître tous les détails de configuration

Critères d'acceptation :

✓ Le wizard présente les options par étapes logiques (10 étapes max)

✓ Chaque étape valide les choix en temps réel

✓ L'utilisateur peut revenir en arrière sans perdre ses choix

✓ Un résumé complet est affiché avant génération

✓ Le projet généré compile avec `mvn clean verify` ou `gradle build`

US-002 [P1] — Epic E1

En tant que Tech Lead, je veux sauvegarder une configuration comme preset d'équipe, afin que mes développeurs utilisent toujours la même base standardisée

Critères d'acceptation :

✓ Le preset est visible par tous les membres de l'équipe

✓ Le preset peut être versionné

✓ Un développeur peut démarrer depuis un preset et le personnaliser

✓ Le tech lead reçoit une notification quand un preset est utilisé

US-003 [P0] — Epic E2

En tant que Développeur, je veux générer un projet avec architecture hexagonale et tous les layers, afin que je démarre avec une structure DDD propre sans risque d'erreur

Critères d'acceptation :

✓ La structure respecte Ports & Adapters (domain/application/infrastructure)

✓ Les dépendances Maven/Gradle respectent la direction des imports

✓ ArchUnit test généré valide la conformité architecturale

✓ Les mappers (MapStruct) sont générés entre layers

✓ Un exemple complet (CRUD) est inclus comme référence

US-004 [P0] — Epic E2

En tant que Développeur, je veux générer la configuration JWT complète, afin que ma sécurité est correctement configurée dès le départ

Critères d'acceptation :

✓ JwtTokenProvider généré avec RSA ou HMAC (configurable)

✓ JwtAuthenticationFilter intégré dans la security filter chain

✓ Refresh token avec rotation automatique

✓ Endpoints /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout générés

✓ Tests d'intégration de la sécurité inclus

✓ Configuration externalisée (pas de secrets en dur)

US-005 [P1] — Epic E4

En tant que DevOps Engineer, je veux obtenir des manifests Kubernetes production-ready, afin que je peux déployer immédiatement sans réécrire les YAMLs

Critères d'acceptation :

✓ Deployment avec rolling update strategy

✓ Liveness, readiness et startup probes configurés

✓ Resource requests et limits définis

✓ HPA configuré avec métriques pertinentes

✓ ConfigMap et Secrets séparés

✓ NetworkPolicy restrictive par défaut

✓ Ingress avec TLS configuré

US-006 [P1] — Epic E2

En tant que Développeur, je veux générer un projet avec Kafka producer/consumer, afin que mon messaging est correctement configuré avec les bonnes pratiques

Critères d'acceptation :

✓ KafkaProducer et KafkaConsumer configurés

✓ Sérialisation JSON/Avro au choix

✓ Dead Letter Queue configurée automatiquement

✓ Retry policy avec backoff exponentiel

✓ Tests avec EmbeddedKafka/Testcontainers

✓ Docker-compose inclut un broker Kafka

US-007 [P1] — Epic E3

En tant que Architecte, je veux créer un blueprint d'architecture avec des contraintes de conformité, afin que les équipes ne peuvent pas dévier des standards validés

Critères d'acceptation :

✓ Le blueprint définit les modules obligatoires/optionnels

✓ Des contraintes de compatibilité sont définissables

✓ Le moteur refuse la génération si un choix viole une contrainte

✓ Un message d'erreur clair explique la violation

✓ Le blueprint est versionné et auditable

US-008 [P0] — Epic E1

En tant que Développeur, je veux générer un projet via la CLI depuis un fichier JSON, afin que j'automatise la création dans mes scripts et pipelines

Critères d'acceptation :

✓ La commande `springforge generate --from config.json` fonctionne

✓ Le fichier JSON est validé avec messages d'erreur clairs

✓ La sortie indique le chemin du projet généré

✓ Un code de retour non-zero si erreur

✓ Mode verbose disponible pour le debugging

US-009 [P1] — Epic E4

En tant que Développeur, je veux obtenir un pipeline GitLab CI complet avec tous les stages, afin que mon CI/CD fonctionne dès le premier push sans configuration additionnelle

Critères d'acceptation :

✓ Stages : lint, test, sonar, security-scan, build, push, deploy

✓ Variables d'environnement documentées

✓ Cache Maven/Gradle configuré pour performance

✓ Artifacts de test et couverture publiés

✓ Deployment multi-environnement (dev, staging, prod)

✓ Rules/only configurés pour ne pas tout exécuter sur chaque push

US-010 [P1] — Epic E2

En tant que Développeur, je veux générer un projet multi-tenant avec isolation des données, afin que mon application supporte plusieurs clients sans développement supplémentaire

Critères d'acceptation :

✓ Choix de stratégie : Database/Schema/Discriminator

✓ TenantResolver généré (Header, Subdomain, ou JWT claim)

✓ Hibernate multi-tenant configuré

✓ Tests prouvant l'isolation des données entre tenants

✓ Migration Flyway/Liquibase tenant-aware

✓ Documentation de la stratégie incluse

US-011 [P0] — Epic E1

En tant que Développeur, je veux choisir la version de Java (11 à 25) et la version de Spring Boot parmi les versions stables disponibles en ligne, afin que je peux cibler exactement l'environnement de production de mon organisation

Critères d'acceptation :

✓ La liste des versions Java de 11 à 25 est proposée avec indication des LTS (11, 17, 21, 25)

✓ Les versions Spring Boot sont récupérées dynamiquement depuis l'API start.spring.io

✓ Seules les versions stables (GA) sont affichées par défaut (pas de SNAPSHOT/RC/M)

✓ Un mode avancé permet d'afficher les versions pré-release (RC, Milestone)

✓ La compatibilité Java/Spring Boot est validée en temps réel (ex: SB 3.x → Java 17+ obligatoire)

✓ Un message d'erreur clair est affiché si une combinaison incompatible est sélectionnée

✓ En cas d'indisponibilité de l'API start.spring.io, un fallback avec les dernières versions connues est utilisé

✓ Le cache des versions est rafraîchi toutes les heures

US-012 [P0] — Epic E1

En tant que Développeur, je veux choisir entre Maven et Gradle (Groovy ou Kotlin DSL) comme outil de build, afin que j'utilise l'outil de build standard de mon équipe sans adaptation manuelle

Critères d'acceptation :

✓ Trois options de build tool proposées : Maven, Gradle Groovy DSL, Gradle Kotlin DSL

✓ Le pom.xml ou build.gradle(.kts) généré est complet et fonctionnel

✓ Les wrapper scripts (mvnw/gradlew) sont inclus pour reproductibilité

✓ Les plugins configurés sont adaptés au build tool choisi

✓ Le multi-module fonctionne correctement quel que soit le build tool

✓ Les profils/configurations par environnement sont adaptés au format du build tool

US-013 [P0] — Epic E2

En tant que Développeur, je veux générer un projet avec une architecture Microservices complète, afin que j'ai tout l'écosystème microservices (Gateway, Discovery, Config) prêt à l'emploi

Critères d'acceptation :

✓ Service Discovery généré (Eureka ou Consul au choix)

✓ API Gateway configuré (Spring Cloud Gateway)

✓ Config Server avec support Git/Vault

✓ Circuit Breaker (Resilience4j) configuré sur les appels inter-services

✓ Distributed tracing (OpenTelemetry) propagé entre services

✓ Docker-compose orchestre tous les services ensemble

✓ Chaque microservice est indépendamment déployable

✓ Communication inter-services via REST et/ou Kafka selon configuration

## 6.3 Diagramme de cas d'utilisation (textuel)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          SPRINGFORGE                                    │
│                                                                          │
│  Développeur ──── Créer projet (wizard)                                │
│       │  ├─────── Créer projet (CLI)                                   │
│       │  ├─────── Configurer architecture                              │
│       │  ├─────── Configurer sécurité                                  │
│       │  ├─────── Télécharger projet                                   │
│       │  └─────── Consulter historique                                 │
│       │                                                                  │
│  Tech Lead ────── Gérer presets d'équipe                               │
│       │  ├─────── Définir standards                                    │
│       │  └─────── Valider templates                                    │
│       │                                                                  │
│  Architecte ───── Créer blueprints                                     │
│       │  ├─────── Définir contraintes                                  │
│       │  └─────── Auditer conformité                                   │
│       │                                                                  │
│  Admin ────────── Gérer utilisateurs                                   │
│       │  ├─────── Configurer quotas                                    │
│       │  └─────── Monitorer usage                                      │
│                                                                          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 7. Architecture technique

## 7.1 Vue d'ensemble

SpringForge adopte une architecture microservices event-driven, construite elle-même selon les principes qu'elle promeut (dogfooding). Le système est conçu pour une scalabilité horizontale et un déploiement cloud-native.

## 7.2 Diagramme d'architecture C4 - Niveau 2 (Container)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              UTILISATEURS                                        │
│   ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐                      │
│   │ Web App  │  │   CLI    │  │IDE Plugin│  │ API Ext. │                      │
│   │  (SPA)   │  │  (Go)   │  │(IntelliJ)│  │(Webhook) │                      │
│   └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘                      │
└────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────────┘
         │              │              │              │
         └──────────────┴──────────────┴──────────────┘
                        │ HTTPS / gRPC
┌───────────────────────▼─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    API GATEWAY (Spring Cloud Gateway)                             │
│   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ Rate Limiting │ JWT Validation │ Routing │ Load Balancing │ Circuit     │   │
│   │               │                │         │                │ Breaker     │   │
│   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
└───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
┌───────────────────────▼─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         SERVICES MÉTIER                                           │
│                                                                                   │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐        │
│  │  Generator   │  │  Template    │  │  Blueprint   │  │    User      │        │
│  │   Service    │  │   Service    │  │   Service    │  │   Service    │        │
│  │              │  │              │  │              │  │              │        │
│  │ • Orchestrate│  │ • Store      │  │ • Define     │  │ • Auth       │        │
│  │ • Resolve    │  │ • Version    │  │ • Validate   │  │ • Profile    │        │
│  │ • Generate   │  │ • Render     │  │ • Constrain  │  │ • Org        │        │
│  │ • Package    │  │ • Publish    │  │ • Evolve     │  │ • Quota      │        │
│  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘        │
│         │                  │                  │                  │                │
└─────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────┘
          │                  │                  │                  │
┌─────────▼──────────────────▼──────────────────▼──────────────────▼────────────────┐
│                         EVENT BUS (Apache Kafka)                                   │
│  Topics: project.created │ generation.started │ generation.completed │ ...        │
└─────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────┘
          │                  │                  │                  │
┌─────────▼──────────────────▼──────────────────▼──────────────────▼────────────────┐
│                         INFRASTRUCTURE                                             │
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌──────────┐   │
│  │ PostgreSQL │  │  MongoDB   │  │   Redis    │  │   MinIO    │  │Keycloak  │   │
│  │  (Users,   │  │ (Templates,│  │  (Cache,   │  │ (Generated │  │  (IAM)   │   │
│  │  Projects) │  │ Blueprints)│  │  Sessions) │  │  Projects) │  │          │   │
│  └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘  └──────────┘   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         OBSERVABILITÉ                                              │
│  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐  ┌────────────┐                 │
│  │  Grafana   │  │   Loki     │  │   Tempo    │  │   Mimir    │                 │
│  │(Dashboards)│  │  (Logs)    │  │  (Traces)  │  │ (Metrics)  │                 │
│  └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘  └────────────┘                 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 7.3 Stack technique détaillée

| Couche | Technologie | Version | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Core | Spring Boot | 2.x → 4.x | Support multi-version, récupération dynamique via start.spring.io |
| Langage | Java | 11 à 25 | Support complet de Java 11 à 25, LTS recommandées (11, 17, 21, 25) |
| Frontend | Angular | 17+ | Signals, standalone components, SSR, enterprise-ready |
| CLI | Go + Cobra | 1.22+ | Binary unique, cross-platform, rapide |
| API REST | Spring Web MVC | 6.1+ | Standard, performant avec virtual threads |
| API Async | Spring WebFlux | 6.1+ | Streaming, SSE pour progress de génération |
| GraphQL | Spring for GraphQL | 1.2+ | Requêtes flexibles pour le frontend |
| Sécurité | Spring Security + Keycloak | 6.2+ / 24+ | OAuth2/OIDC enterprise, MFA, federation |
| Messaging | Apache Kafka | 3.7+ | Event-driven, ordering, replay, scalabilité |
| BDD Relationnelle | PostgreSQL | 16+ | JSONB, performances, extensions, fiabilité |
| BDD Documents | MongoDB | 7+ | Schéma flexible pour templates/blueprints |
| Cache/Sessions | Redis | 7+ | Performance, Lua scripting, pub/sub |
| Object Storage | MinIO | Latest | S3-compatible, self-hosted, performant |
| Search | Elasticsearch | 8+ | Recherche full-text templates et documentation |
| Template Engine | Mustache + Freemarker | Latest | Logicless + puissant selon besoin |
| Mapping | MapStruct | 1.5+ | Compile-time, type-safe, performant |
| Migration DB | Flyway | 10+ | Simple, fiable, bien intégré Spring |
| Conteneurisation | Docker + Buildpacks | Latest | Images optimisées, reproducibles |
| Orchestration | Kubernetes | 1.28+ | Auto-scaling, self-healing, ecosystem |
| Package Manager | Helm | 3+ | Paramétrage par environnement |
| CI/CD | GitLab CI | Latest | Pipeline as code, auto DevOps |
| IaC | Terraform | 1.7+ | Infrastructure déclarative, multi-cloud |
| Observabilité | Grafana Stack | Latest | Loki + Tempo + Mimir, open-source |
| Feature Flags | Unleash | 5+ | Open-source, self-hosted, SDK Java |

## 7.4 Patterns architecturaux utilisés

Hexagonal Architecture : Isolation du domaine, testabilité, indépendance frameworks

CQRS : Séparation read/write pour optimisation et scalabilité

Event-Driven : Découplage services, résilience, audit trail

Saga Pattern : Transactions distribuées pour la génération multi-étapes

Outbox Pattern : Fiabilité de publication d'événements (exactly-once)

Circuit Breaker : Résilience face aux défaillances de services dépendants

Strangler Fig : Migration progressive future vers de nouvelles versions

Backend for Frontend : API optimisée pour chaque type de client

# 8. Exigences fonctionnelles détaillées

## 8.1 Wizard de création - Flux détaillé

### Étape 1 : Identité du projet

| Champ | Type | Valeurs/Exemple | Contraintes |
| --- | --- | --- | --- |
| Group ID | String | com.company | Obligatoire, format Maven valide |
| Artifact ID | String | my-service | Obligatoire, kebab-case |
| Nom du projet | String | My Service | Obligatoire |
| Description | String | Service de gestion... | Optionnel, max 500 chars |
| Version Java | Enum (dynamique) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | Obligatoire, défaut: 21 (LTS recommandé) |
| Version Spring Boot | Enum (dynamique) | 2.x.x à 4.x.x (stables uniquement) | Obligatoire, récupéré en ligne via API start.spring.io, défaut: dernière stable |
| Build Tool | Enum | Maven, Gradle (Groovy DSL), Gradle (Kotlin DSL) | Obligatoire, défaut: Maven |
| Packaging | Enum | JAR, WAR | Obligatoire, défaut: JAR |

Récupération dynamique des versions Spring Boot La plateforme interroge l'API de Spring Initializr (https://start.spring.io/metadata/client) au chargement du wizard pour récupérer en temps réel la liste des versions Spring Boot stables disponibles (de 2.x.x à 4.x.x). Les versions SNAPSHOT et les milestones (M1, RC1) sont filtrées par défaut (option pour les afficher en mode avancé). Un cache Redis de 1h évite les appels réseau redondants. En cas d'indisponibilité de l'API, un fallback sur la dernière liste connue est utilisé. La compatibilité Java/Spring Boot est validée automatiquement (ex: Spring Boot 3.x requiert Java 17+, Spring Boot 2.x supporte Java 11+).

Matrice de compatibilité Java / Spring Boot :

| Version Spring Boot | Java minimum | Java maximum recommandé | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.x - 2.7.x | Java 11 | Java 21 | Maintenance / EOL |
| 3.0.x - 3.2.x | Java 17 | Java 21 | Maintenance |
| 3.3.x - 3.4.x | Java 17 | Java 23 | Active |
| 4.0.x+ | Java 21 | Java 25 | Future (si disponible) |

Le moteur de validation interdit les combinaisons incompatibles (ex: Spring Boot 3.x + Java 11) et affiche un message explicatif avec suggestion de correction.

### Étape 2 : Architecture

Monolithique classique : Architecture simple en un seul déployable. Idéale pour les prototypes, MVPs et applications de petite taille.

Layered (3-tier) : Architecture classique Controllers → Services → Repositories. Idéale pour CRUD simples et applications de taille moyenne.

Hexagonale (Ports & Adapters) : Isolation complète du domaine. Recommandée pour applications complexes avec logique métier riche. Génère domain/application/infrastructure.

DDD (Domain-Driven Design) : Architecture centrée sur le domaine métier avec Bounded Contexts, Aggregates, Value Objects, Domain Events et Ubiquitous Language.

CQRS : Séparation Command/Query. Recommandée quand les modèles de lecture et écriture diffèrent significativement. Optionnellement combinable avec Event Sourcing.

Event-Driven : Architecture réactive basée sur les événements. Idéale pour workflows asynchrones et intégration inter-services.

Microservices : Architecture distribuée avec services indépendants communiquant via API/Events. Inclut Service Discovery, API Gateway, Circuit Breaker, Config Server.

Modulith : Monolithe modulaire avec frontières explicites. Combine simplicité de déploiement et modularité. Spring Modulith natif.

### Étape 3 : Modules métier (Bounded Contexts)

L'utilisateur définit ses modules/bounded contexts avec pour chacun :

Nom du module (ex: 'order', 'payment', 'notification')

Entités principales avec attributs de base (nom, type)

Relations entre modules (dépendances, événements)

Type d'exposition : REST API, événements Kafka, les deux, interne uniquement

Persistance dédiée : même DB, DB séparée, type de DB

### Étape 4 : Sécurité

| Option | Choix disponibles |
| --- | --- |
| Authentification | None, Basic, JWT (RSA/HMAC), OAuth2/OIDC (Keycloak/Auth0/Okta), SAML 2.0 |
| Autorisation | None, RBAC, ABAC, ACL |
| Multi-tenant | Disabled, Database per tenant, Schema per tenant, Discriminator column |
| Tenant Resolution | HTTP Header, Subdomain, JWT Claim, Path parameter |
| API Security | API Key, OAuth2 Client Credentials, mTLS |
| Audit | Disabled, Basic (auth events), Full (all data access) |
| CORS | Permissive (dev), Restrictive (prod), Custom origins |

### Étape 5 : Persistance

| Option | Choix disponibles |
| --- | --- |
| Base de données | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, MongoDB, H2 (dev only) |
| ORM/ODM | Spring Data JPA (Hibernate), Spring Data MongoDB, Spring Data R2DBC |
| Migrations | Flyway, Liquibase, None |
| Cache | None, Redis, Caffeine (local), Redis + Caffeine (L1/L2) |
| Search | None, Elasticsearch, OpenSearch |
| Connection Pool | HikariCP (défaut), configurable |

### Étape 6 : Messaging & Événements

| Option | Choix disponibles |
| --- | --- |
| Broker | None, Apache Kafka, RabbitMQ, AWS SQS/SNS |
| Sérialisation | JSON, Avro (+ Schema Registry), Protobuf |
| Patterns | Pub/Sub, Request/Reply, Event Sourcing, Outbox |
| DLQ | Enabled (recommandé), Disabled |
| Retry Policy | Fixed delay, Exponential backoff, Custom |
| Domain Events | Spring ApplicationEventPublisher, Kafka, Both (Outbox) |

### Étape 7-10 : Observabilité, Infrastructure, Tests, Revue

Les étapes 7 à 10 suivent le même pattern de configuration avec options prédéfinies, validation en temps réel, et prévisualisation de l'impact sur le projet final. Chaque étape affiche un compteur de fichiers qui seront générés et une estimation du temps de génération.

## 8.2 Moteur de génération - Algorithme

Séquence de génération détaillée :

┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
│  1. VALIDER │────▶│ 2. RÉSOUDRE │────▶│ 3. GÉNÉRER  │────▶│ 4. POST-    │
│             │     │             │     │             │     │  PROCESS    │
│ • Schema    │     │ • Dépendances│     │ • Templates │     │ • Format    │
│ • Compat.   │     │ • Conflits  │     │ • Code      │     │ • Compile   │
│ • Blueprint │     │ • Versions  │     │ • Config    │     │ • Test      │
│ • Quotas    │     │ • Ordre     │     │ • Infra     │     │ • Package   │
└─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘
      │ Fail               │ Fail              │ Fail              │ Fail
      ▼                    ▼                   ▼                   ▼
  [Error 4xx]         [Error 422]        [Error 500]         [Warning]
  + détail            + suggestion       + rollback          + rapport

## 8.3 Système de templates

Hiérarchie des templates :

Core Templates : Maintenus par l'équipe SpringForge, testés exhaustivement, toujours compatibles

Organization Templates : Créés par les architectes de l'organisation, soumis à review

Team Templates : Créés par les tech leads, usage limité à l'équipe

Personal Templates : Créés par les développeurs, usage personnel, non partagés par défaut

## 8.4 Artefacts générés - Détail exhaustif

| Catégorie | Fichiers générés | Conditionnel à |
| --- | --- | --- |
| Structure | pom.xml / build.gradle.kts, settings.gradle.kts, .mvn/, gradle/ | Toujours |
| Code Domain | Entities, Value Objects, Aggregates, Domain Events, Ports | Architecture != Layered |
| Code Application | Use Cases, DTOs, Mappers, Validators, Exceptions | Toujours |
| Code Infrastructure | Controllers, Repositories, Kafka Consumers/Producers, Config | Toujours |
| Sécurité | SecurityConfig, JwtProvider, AuthFilter, UserDetailsService | Security != None |
| Tests Unitaires | Service tests, Mapper tests, Validator tests (JUnit 5 + Mockito) | Toujours |
| Tests Intégration | Repository tests, Controller tests (Testcontainers, MockMvc) | Toujours |
| Tests Architecture | ArchUnit rules (layer deps, naming, annotations) | Architecture != Layered |
| Tests Contract | Spring Cloud Contract / Pact stubs | Microservices |
| Config | application.yml (dev, test, staging, prod), logback-spring.xml | Toujours |
| Docker | Dockerfile, docker-compose.yml, .dockerignore | Docker enabled |
| Kubernetes | deployment.yaml, service.yaml, configmap.yaml, hpa.yaml, ingress.yaml | K8s enabled |
| Helm | Chart.yaml, values.yaml (per env), templates/ | Helm enabled |
| CI/CD | .gitlab-ci.yml OU .github/workflows/*.yml | CI/CD != None |
| Documentation | README.md, CONTRIBUTING.md, docs/adr/, openapi.yaml | Toujours |
| Qualité | .editorconfig, checkstyle.xml, spotbugs-exclude.xml, .pre-commit-config.yaml | Toujours |

# 9. Exigences non fonctionnelles (FURPS+)

## 9.1 Fonctionnalité (Functionality)

| ID | Exigence | Priorité | Vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-F01 | Support de 5 architectures différentes | P0 | Test de génération pour chaque |
| NFR-F02 | Support multi-langue interface (FR, EN) | P2 | Test i18n |
| NFR-F03 | Export/Import de configurations | P1 | Test round-trip JSON |
| NFR-F04 | API versionnée (breaking changes = new version) | P0 | Contract tests |

## 9.2 Utilisabilité (Usability)

| ID | Exigence | Métrique | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-U01 | Wizard complété sans aide externe | Success rate 1er essai | > 85% |
| NFR-U02 | Temps moyen de configuration projet | Durée wizard | < 10 minutes |
| NFR-U03 | Messages d'erreur actionnables | % erreurs avec suggestion fix | 100% |
| NFR-U04 | Accessibilité WCAG 2.1 AA | Score Lighthouse accessibility | > 90 |
| NFR-U05 | Responsive design (mobile-friendly) | Breakpoints supportés | 320px - 4K |
| NFR-U06 | Feedback temps réel sur les choix | Délai validation inline | < 200ms |

## 9.3 Fiabilité (Reliability)

| ID | Exigence | SLA | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-R01 | Disponibilité de la plateforme | 99.9% | Uptime sur 30 jours glissants |
| NFR-R02 | Taux d'erreur de génération | < 0.1% | Générations échouées / total |
| NFR-R03 | Durée max d'indisponibilité | < 5 min | MTTR (Mean Time To Recovery) |
| NFR-R04 | Perte de données | 0 | RPO = 0 pour les configurations |
| NFR-R05 | Backup et restauration | < 1h | RTO (Recovery Time Objective) |
| NFR-R06 | Graceful degradation | Core disponible | Si un service annexe tombe |

## 9.4 Performance

| ID | Exigence | Métrique | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-P01 | Génération projet simple (3 modules) | Durée E2E | < 30 secondes |
| NFR-P02 | Génération projet complexe (10+ modules) | Durée E2E | < 90 secondes |
| NFR-P03 | Temps de réponse API (CRUD) | P95 latence | < 100ms |
| NFR-P04 | Temps de réponse API (génération start) | P95 latence | < 500ms |
| NFR-P05 | Générations simultanées | Throughput | > 50 concurrentes |
| NFR-P06 | Temps de chargement UI | First Contentful Paint | < 1.5 secondes |
| NFR-P07 | Taille projet généré (téléchargement) | Bande passante | < 5 MB ZIP |
| NFR-P08 | Utilisation mémoire par génération | RAM peak | < 512 MB |

## 9.5 Supportabilité (Supportability)

| ID | Exigence | Détail |
| --- | --- | --- |
| NFR-S01 | Logs structurés | Format JSON, correlation ID, niveaux par package, rotation |
| NFR-S02 | Métriques opérationnelles | RED metrics (Rate, Errors, Duration) + custom business |
| NFR-S03 | Traces distribuées | OpenTelemetry, propagation W3C, sampling configurable |
| NFR-S04 | Health endpoints | Liveness /health/live, Readiness /health/ready, Info /info |
| NFR-S05 | Documentation API | OpenAPI 3.1 auto-générée, Swagger UI accessible |
| NFR-S06 | Testabilité | Couverture > 90%, mutation score > 70%, E2E coverage > 80% |
| NFR-S07 | Modularité | Chaque module déployable indépendamment |
| NFR-S08 | Configuration externe | Toute config via env vars ou ConfigMap, 0 secret en dur |

# 10. Modules et composants

## 10.1 Module Sécurité — Détail technique

Principe de sécurité Tout projet généré est sécurisé par défaut. L'utilisateur doit explicitement choisir 'None' pour désactiver la sécurité. Les configurations insécures génèrent un avertissement visible.

### JWT Authentication - Composants générés

JwtTokenProvider.java — Génération et validation de tokens, support RSA-256 et HMAC-SHA256

JwtAuthenticationFilter.java — Filter Spring Security, extraction Bearer token, authentication

JwtProperties.java — @ConfigurationProperties pour externaliser la config JWT

RefreshTokenService.java — Gestion refresh tokens avec rotation et révocation

TokenBlacklistService.java — Redis-backed blacklist pour logout et révocation

AuthController.java — Endpoints /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout, /auth/me

SecurityConfig.java — Configuration complète Spring Security 6 (lambda DSL)

AuthenticationEntryPoint.java — Réponse 401 structurée en JSON

AccessDeniedHandler.java — Réponse 403 structurée en JSON

### Multi-Tenant - Stratégies détaillées

| Stratégie | Isolation | Complexité | Scalabilité | Cas d'usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Database per tenant | Maximale | Haute | Moyenne | Données sensibles, réglementations |
| Schema per tenant | Forte | Moyenne | Bonne | Équilibre isolation/coût |
| Discriminator column | Logique | Basse | Excellente | SaaS à fort volume, coût optimisé |

## 10.2 Module Messaging — Kafka détaillé

KafkaProducerConfig.java — Configuration producteur avec serializers, acks, retries, idempotence

KafkaConsumerConfig.java — Configuration consommateur avec deserializers, group ID, offset strategy

DomainEventPublisher.java — Abstraction publication d'événements domaine via Kafka

KafkaTopicConfig.java — Création automatique des topics avec partitions et réplication

DeadLetterQueueHandler.java — Traitement des messages en erreur, alerting, retry manuel

OutboxEventProcessor.java — Pattern Outbox pour garantir exactly-once publication

KafkaHealthIndicator.java — Health check custom pour vérifier connectivité broker

application-kafka.yml — Configuration externalisée (bootstrap servers, security, schema registry)

## 10.3 Module Observabilité — Stack complète

| Composant | Technologie | Données collectées | Rétention |
| --- | --- | --- | --- |
| Logging | Logback → Loki | Logs applicatifs structurés (JSON) | 30 jours |
| Métriques | Micrometer → Mimir | JVM, HTTP, business, custom | 90 jours |
| Tracing | OpenTelemetry → Tempo | Spans, propagation, sampling | 14 jours |
| Alerting | Prometheus AlertManager | Règles basées sur métriques/logs | N/A |
| Dashboards | Grafana | Visualisation unifiée logs+metrics+traces | N/A |
| Profiling | Pyroscope (optionnel) | CPU, memory, goroutines | 7 jours |

## 10.4 Module Infrastructure — Docker détaillé

Dockerfile multi-stage généré (exemple) :

# ===== BUILD STAGE =====
FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY gradle/ gradle/
COPY gradlew build.gradle.kts settings.gradle.kts ./
RUN ./gradlew dependencies --no-daemon    # Cache dependencies
COPY src/ src/
RUN ./gradlew bootJar --no-daemon -x test

# ===== RUNTIME STAGE =====
FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine AS runtime
RUN addgroup -S appgroup && adduser -S appuser -G appgroup
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/build/libs/*.jar app.jar
USER appuser
EXPOSE 8080
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s \
  CMD wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health/liveness || exit 1
ENTRYPOINT ["java", "-XX:+UseZGC", "-XX:MaxRAMPercentage=75", "-jar", "app.jar"]

# 11. Modèle de données

## 11.1 Diagramme entité-relation

┌──────────────────┐         ┌──────────────────┐         ┌──────────────────┐
│   Organization   │         │      User        │         │    Preference    │
├──────────────────┤         ├──────────────────┤         ├──────────────────┤
│ PK id            │1───────*│ PK id            │1───────1│ PK id            │
│    name          │         │ FK org_id        │         │ FK user_id       │
│    plan          │         │    email         │         │    theme         │
│    quota_monthly │         │    role          │         │    default_arch  │
│    settings_json │         │    password_hash │         │    default_java  │
│    created_at    │         │    mfa_enabled   │         │    favorites     │
│    updated_at    │         │    last_login    │         │    notifications │
└──────────────────┘         │    created_at    │         └──────────────────┘
                             └────────┬─────────┘
                                      │ 1
                                      │
                                      │ *
┌──────────────────┐         ┌────────┴─────────┐         ┌──────────────────┐
│    Template      │         │     Project      │         │    Blueprint     │
├──────────────────┤         ├──────────────────┤         ├──────────────────┤
│ PK id            │1───────*│ PK id            │*───────1│ PK id            │
│    name          │         │ FK owner_id      │         │    name          │
│    version       │         │ FK template_id   │         │    architecture  │
│    type          │         │ FK blueprint_id  │         │    constraints   │
│    category      │         │    name          │         │    modules_def   │
│    content_ref   │         │    group_id      │         │    compatibility │
│    variables     │         │    artifact_id   │         │    version       │
│    scope         │         │    config_json   │         │    author_id     │
│    author_id     │         │    status        │         │    org_id        │
│    downloads     │         │    created_at    │         │    created_at    │
│    rating        │         │    updated_at    │         └──────────────────┘
│    deprecated    │         └────────┬─────────┘
└──────────────────┘                  │ 1
                                      │
                                      │ *
                             ┌────────┴─────────┐
                             │   Generation     │
                             ├──────────────────┤
                             │ PK id            │
                             │ FK project_id    │
                             │    version       │
                             │    config_snap   │
                             │    artifacts_url │
                             │    status        │
                             │    duration_ms   │
                             │    file_count    │
                             │    error_log     │
                             │    triggered_by  │
                             │    created_at    │
                             └──────────────────┘

## 11.2 Schéma de configuration (JSON Schema complet)

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "SpringForge Project Configuration",
  "type": "object",
  "required": ["metadata", "architecture"],
  "properties": {
    "metadata": {
      "type": "object",
      "required": ["groupId", "artifactId", "javaVersion"],
      "properties": {
        "groupId": {"type": "string", "pattern": "^[a-z][a-z0-9]*(\\.[a-z][a-z0-9]*)*$"},
        "artifactId": {"type": "string", "pattern": "^[a-z][a-z0-9-]*$"},
        "name": {"type": "string", "maxLength": 100},
        "description": {"type": "string", "maxLength": 500},
        "version": {"type": "string", "default": "0.0.1-SNAPSHOT"},
        "javaVersion": {"enum": ["11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25"]},
        "springBootVersion": {"type": "string", "description": "Récupéré dynamiquement via API start.spring.io (2.x.x à 4.x.x stables)"},
        "buildTool": {"enum": ["MAVEN", "GRADLE_GROOVY", "GRADLE_KOTLIN"]},
        "packaging": {"enum": ["JAR", "WAR"], "default": "JAR"}
      }
    },
    "architecture": {
      "type": "object",
      "required": ["type"],
      "properties": {
        "type": {"enum": ["MONOLITHIC", "LAYERED", "HEXAGONAL", "DDD", "CQRS", "EVENT_DRIVEN", "MICROSERVICES", "MODULITH"]},
        "modules": {"type": "array", "items": {"$ref": "#/$defs/Module"}},
        "ddd": {"type": "boolean", "default": false},
        "cqrs": {"type": "boolean", "default": false},
        "eventSourcing": {"type": "boolean", "default": false}
      }
    },
    "security": { "...": "voir section securite" },
    "persistence": { "...": "voir section persistance" },
    "messaging": { "...": "voir section messaging" },
    "observability": { "...": "voir section observabilite" },
    "infrastructure": { "...": "voir section infrastructure" },
    "testing": { "...": "voir section testing" }
  }
}

# 12. API et interfaces

## 12.1 API REST v1 — Spécification complète

| Méthode | Endpoint | Description | Auth | Rate Limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/projects | Créer un nouveau projet | Bearer | 10/min |
| GET | /api/v1/projects | Lister mes projets (paginated) | Bearer | 60/min |
| GET | /api/v1/projects/{id} | Détail d'un projet | Bearer | 60/min |
| PUT | /api/v1/projects/{id} | Mettre à jour la configuration | Bearer | 20/min |
| DELETE | /api/v1/projects/{id} | Supprimer un projet | Bearer | 5/min |
| POST | /api/v1/projects/{id}/generate | Lancer la génération | Bearer | 5/min |
| GET | /api/v1/projects/{id}/generations | Historique des générations | Bearer | 30/min |
| GET | /api/v1/projects/{id}/generations/{gid}/download | Télécharger ZIP | Bearer | 10/min |
| GET | /api/v1/projects/{id}/generations/{gid}/status | Statut génération (SSE) | Bearer | N/A |
| POST | /api/v1/projects/validate | Valider une config sans générer | Bearer | 30/min |
| GET | /api/v1/templates | Catalogue de templates | Bearer | 60/min |
| POST | /api/v1/templates | Publier un template | Admin/TL | 5/min |
| GET | /api/v1/blueprints | Lister les blueprints | Public | 60/min |
| POST | /api/v1/blueprints | Créer un blueprint | Architect | 5/min |
| GET | /api/v1/presets | Lister les presets d'équipe | Bearer | 60/min |
| POST | /api/v1/presets | Créer un preset | TechLead | 10/min |
| GET | /api/v1/health | Health check | Public | N/A |
| GET | /api/v1/info | Informations version | Public | N/A |

## 12.2 Exemple de requête/réponse

POST /api/v1/projects/generate — Request:

{
  "projectId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "options": {
    "includeExamples": true,
    "formatCode": true,
    "runTests": false,
    "outputFormat": "ZIP"
  }
}

Response 202 Accepted:

{
  "generationId": "gen-7f3a2b1c-...",
  "status": "QUEUED",
  "estimatedDuration": "PT45S",
  "statusUrl": "/api/v1/projects/.../generations/gen-7f3a2b1c/status",
  "downloadUrl": "/api/v1/projects/.../generations/gen-7f3a2b1c/download"
}

## 12.3 CLI — Commandes détaillées

| Commande | Description | Options principales |
| --- | --- | --- |
| springforge init | Wizard interactif de création | --preset, --from-file, --output |
| springforge generate | Générer le projet | --config, --output, --dry-run, --verbose |
| springforge validate | Valider une configuration | --config, --strict, --format |
| springforge template list | Lister templates disponibles | --scope, --category, --search |
| springforge template publish | Publier un template custom | --path, --scope, --version |
| springforge blueprint list | Lister blueprints | --architecture, --org |
| springforge config set | Configurer la CLI | --server, --token, --org |
| springforge update | Mettre à jour la CLI | --channel (stable/beta) |
| springforge doctor | Diagnostiquer la configuration | — |

## 12.4 Webhooks et événements

| Événement | Payload | Usage typique |
| --- | --- | --- |
| generation.completed | Project ID, generation ID, status, duration | Notification Slack/Teams |
| generation.failed | Project ID, error details, suggestions | Alerting, debugging |
| project.created | Project ID, owner, config summary | Audit, analytics |
| template.published | Template ID, author, version | Review workflow |

# 13. Sécurité et conformité

## 13.1 Sécurité de la plateforme SpringForge

| Domaine | Mesure | Implémentation |
| --- | --- | --- |
| Authentification | OAuth2/OIDC + MFA | Keycloak, TOTP/WebAuthn pour admins |
| Autorisation | RBAC hiérarchique | Rôles: USER, TECH_LEAD, ARCHITECT, ADMIN |
| Chiffrement transit | TLS 1.3 obligatoire | cert-manager + Let's Encrypt |
| Chiffrement repos | AES-256 | Chiffrement DB, Object Storage |
| Secrets | External secret management | HashiCorp Vault / Sealed Secrets |
| Rate Limiting | Token bucket par user/org | Spring Cloud Gateway filter |
| Input Validation | Validation stricte | Bean Validation + JSON Schema |
| Audit Trail | Logging immuable | Toutes actions user avec contexte complet |
| Supply Chain | SBOM + vulnerability scan | Trivy, Snyk, OWASP Dependency-Check |
| Network | Zero Trust | NetworkPolicy K8s, mTLS inter-services (Istio) |
| Data Protection | RGPD compliant | Pseudonymisation, droit à l'oubli, DPO |
| Pentesting | Trimestriel | Externe + bug bounty program |

## 13.2 Sécurité du code généré — Checklist OWASP

| OWASP Top 10 | Protection générée | Vérification |
| --- | --- | --- |
| A01 - Broken Access Control | RBAC config, @PreAuthorize, CORS restrictif | Test d'autorisation auto |
| A02 - Cryptographic Failures | TLS, bcrypt passwords, secrets externalisés | Scan credentials |
| A03 - Injection | Parameterized queries (JPA), input validation | SAST (SpotBugs) |
| A04 - Insecure Design | Architecture hexagonale (isolation), threat model | ArchUnit |
| A05 - Security Misconfiguration | Headers sécurité, CSRF, secure defaults | DAST (ZAP) |
| A06 - Vulnerable Components | OWASP Dependency-Check dans build | CI pipeline |
| A07 - Auth Failures | JWT best practices, brute-force protection | Test d'intégration |
| A08 - Data Integrity | Signature JWT, SBOM, integrity checks | Contract tests |
| A09 - Logging Failures | Structured logging, correlation ID, audit | Test présence logs |
| A10 - SSRF | URL validation, egress filtering | Test d'intégration |

## 13.3 Conformité réglementaire

RGPD : Minimisation des données, consentement, droit à l'oubli, DPO, registre des traitements

SOC 2 Type II : Contrôles de sécurité audités, logging, access control, change management

ISO 27001 : ISMS, gestion des risques, amélioration continue

PCI-DSS : Si données de paiement : segmentation réseau, chiffrement, audit (optionnel)

# 14. Infrastructure et déploiement

## 14.1 Environnements

| Env | Usage | Infrastructure | Déploiement | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | Développement | Docker Compose | Manuel / Hot reload | Fake/Seed |
| CI | Tests automatisés | Testcontainers (éphémère) | Automatique sur push | Fixtures |
| Dev | Intégration continue | K8s namespace dédié | Auto sur merge develop | Anonymisées |
| Staging | Pré-production | K8s (iso-prod) | Auto sur merge main | Clone prod anonymisé |
| Production | Production | K8s HA multi-AZ | Manuel avec approval | Production |

## 14.2 Pipeline CI/CD détaillé

┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐
│  LINT   │─▶│  TEST   │─▶│ QUALITY │─▶│SECURITY │─▶│  BUILD  │─▶│  PUSH   │─▶│ DEPLOY  │
│         │  │         │  │         │  │         │  │         │  │         │  │         │
│•Checkst.│  │•Unit    │  │•Sonar   │  │•Trivy   │  │•Docker  │  │•Registry│  │•K8s     │
│•SpotBugs│  │•Integr. │  │•Quality │  │•Snyk    │  │•Multi-  │  │•Tag     │  │•Helm    │
│•Format  │  │•Arch    │  │ Gate    │  │•SAST    │  │ stage   │  │•Sign    │  │•Smoke   │
│         │  │•Coverage│  │•Metrics │  │•License │  │•Layers  │  │•SBOM    │  │•Health  │
└─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘  └─────────┘
                                                                                     │
                                                                              ┌──────▼──────┐
                                                                              │  VALIDATE   │
                                                                              │•E2E tests   │
                                                                              │•Perf tests  │
                                                                              │•Canary %    │
                                                                              │•Rollback?   │
                                                                              └─────────────┘

## 14.3 Stratégie de déploiement

Development : Rolling Update — simple, rapide, acceptable downtime minimal

Staging : Blue/Green — validation complète sur l'environnement green avant switch

Production : Canary Release — déploiement progressif 5% → 25% → 50% → 100% avec rollback automatique si error rate > seuil

## 14.4 Disaster Recovery

| Paramètre | Valeur | Mécanisme |
| --- | --- | --- |
| RPO (Recovery Point Objective) | < 5 minutes | WAL shipping PostgreSQL, Kafka retention |
| RTO (Recovery Time Objective) | < 30 minutes | Multi-AZ, auto-failover, playbooks |
| Backup fréquence | Toutes les 6 heures | pg_dump + S3 cross-region |
| Backup rétention | 90 jours | Politique lifecycle S3 |
| Test de restauration | Mensuel | Procédure automatisée + rapport |
| Failover automatique | Oui | K8s self-healing + DB auto-failover |

# 15. Plan de tests et qualité

## 15.1 Stratégie de test (Pyramide augmentée)

| Niveau | Proportion | Outils | Exécution | Durée max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaires | 60% | JUnit 5, Mockito, AssertJ | Chaque push | < 2 min |
| Intégration | 20% | Testcontainers, @SpringBootTest | Chaque push | < 5 min |
| Contract | 5% | Spring Cloud Contract, Pact | Chaque push | < 2 min |
| Architecture | 5% | ArchUnit | Chaque push | < 1 min |
| E2E / API | 5% | RestAssured, Playwright | Merge main | < 10 min |
| Performance | 3% | Gatling, k6 | Hebdomadaire | < 30 min |
| Security | 2% | OWASP ZAP, Trivy | Quotidien | < 15 min |

## 15.2 Tests spécifiques au moteur de génération

| Test | Description | Critère de succès | Automatisé |
| --- | --- | --- | --- |
| Compilation | Chaque projet généré compile | Exit code 0 (mvn/gradle) | Oui |
| Démarrage | ApplicationContext se charge | Health endpoint 200 | Oui |
| Architecture | ArchUnit valide le pattern | 0 violation | Oui |
| Couverture | Tests générés couvrent le code | >= seuil configuré | Oui |
| Sécurité endpoints | Endpoints protégés correctement | 401/403 sans auth | Oui |
| Docker build | Image Docker se construit | Exit code 0 | Oui |
| Docker run | Container démarre et répond | Health check pass | Oui |
| K8s manifests | YAMLs valides | kubeconform pass | Oui |
| Idempotence | Même config = même résultat | Diff = 0 (hors timestamps) | Oui |
| Combinatoire | Toutes combinaisons valides | Matrice de test complète | Oui |
| Performance | Génération dans les temps | < SLA par complexité | Oui |
| Régression | Projets de référence toujours OK | Suite de 20 projets ref | Oui |

## 15.3 Qualité du code — Gates

| Gate | Outil | Seuil bloquant | Seuil warning |
| --- | --- | --- | --- |
| Couverture lignes | JaCoCo | > 80% | > 90% |
| Couverture branches | JaCoCo | > 70% | > 80% |
| Mutation score | PIT Mutation | > 60% | > 75% |
| Bugs | SonarQube | 0 Blocker, 0 Critical | 0 Major |
| Vulnérabilités | SonarQube | 0 | 0 |
| Code smells | SonarQube | < 10 Major | < 5 Major |
| Duplication | SonarQube | < 3% | < 1% |
| Complexité cyclomatique | SonarQube | < 15 par méthode | < 10 |
| Dépendances vulnérables | OWASP DC | 0 Critical/High | 0 Medium |

# 16. Roadmap et planning

## 16.1 Vue d'ensemble (12 mois)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ M1    M2    M3   │ M4    M5    M6   │ M7    M8    M9   │ M10   M11   M12  │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│   PHASE 1          │   PHASE 2          │   PHASE 3          │   PHASE 4         │
│   FONDATIONS       │   CORE FEATURES    │   ADVANCED         │   INTELLIGENCE    │
│                    │                    │                    │                   │
│ • Setup projet     │ • Hexa complète    │ • CQRS + ES        │ • IA recommand.   │
│ • Moteur templates │ • JWT / OAuth2     │ • OpenTelemetry    │ • Marketplace     │
│ • Arch. Layered    │ • Multi-tenant     │ • Helm Charts      │ • Multi-tenant    │
│ • UI wizard MVP    │ • Kafka complet    │ • Blueprints       │   SaaS            │
│ • Docker basique   │ • CI/CD (GL+GH)    │ • CLI v2           │ • Analytics       │
│ • Tests compil.    │ • CLI v1           │ • Plugin IntelliJ  │ • Conformité      │
│ • API v1 draft     │ • K8s manifests    │ • Contract testing │ • Perf optim.     │
│                    │ • Observabilité    │ • Modulith         │ • Kotlin support  │
├────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┤
│ Milestone: Projet  │ Milestone: Projet  │ Milestone: Deploy  │ Milestone: 10     │
│ Layered compilable │ Hexa+JWT+Kafka OK  │ K8s E2E auto       │ équipes en prod   │
└────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘

## 16.2 Phase 1 — Fondations (Mois 1-3)

Objectif : Prouver la faisabilité technique et livrer un MVP fonctionnel minimal.

| Sprint | Durée | Livrables | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 | 4 sem. | Setup projet SpringForge, architecture, CI/CD interne | Pipeline verte, deploy auto |
| S3-S4 | 4 sem. | Moteur de templates v1, génération Layered basique | Projet généré compile |
| S5-S6 | 4 sem. | UI wizard (5 étapes), Docker basique, API v1 draft | Démo E2E utilisable |

## 16.3 Phase 2 — Core Features (Mois 4-6)

Objectif : Couvrir les cas d'usage les plus fréquents et valider l'adoption.

| Sprint | Durée | Livrables | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| S7-S8 | 4 sem. | Architecture Hexagonale complète, ArchUnit tests | Structure DDD correcte |
| S9-S10 | 4 sem. | Sécurité (JWT, OAuth2, multi-tenant), Kafka | Auth E2E fonctionnelle |
| S11-S12 | 4 sem. | CI/CD (GitLab+GitHub), K8s, CLI v1, observabilité | Deploy K8s automatisé |

## 16.4 Phase 3 — Advanced (Mois 7-9)

Objectif : Features avancées et autonomie des équipes.

| Sprint | Durée | Livrables | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| S13-S14 | 4 sem. | CQRS + Event Sourcing, Modulith, Helm Charts | Projet CQRS+ES déployé |
| S15-S16 | 4 sem. | Blueprints système, contract testing, CLI v2 | Architecte crée blueprint |
| S17-S18 | 4 sem. | Plugin IntelliJ beta, OpenTelemetry complet | Traces E2E visibles |

## 16.5 Phase 4 — Intelligence & Scale (Mois 10-12)

Objectif : Intelligence artificielle, mode SaaS, et passage à l'échelle.

| Sprint | Durée | Livrables | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- |
| S19-S20 | 4 sem. | IA recommandations, détection incohérences | Suggestion pertinente > 80% |
| S21-S22 | 4 sem. | Marketplace beta, multi-tenant SaaS | Template publié + utilisé |
| S23-S24 | 4 sem. | Analytics, conformité, optimisation perf | 10 équipes actives en prod |

# 17. Organisation et gouvernance (RACI)

## 17.1 Matrice RACI

R = Responsible (fait le travail), A = Accountable (décide), C = Consulted (avis demandé), I = Informed (notifié)

| Activité | PO | Archi | Tech Lead | Dev | DevOps | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition vision/scope | A | C | C | I | I | I |
| Architecture technique | C | A/R | R | C | C | I |
| Développement features | I | C | A | R | I | I |
| Revue de code | I | C | A/R | R | I | I |
| Tests automatisés | I | I | C | R | I | A/R |
| Infrastructure / DevOps | I | C | C | I | A/R | I |
| Sécurité | I | A | R | R | R | C |
| Release management | A | I | R | I | R | C |
| Documentation | C | R | R | R | R | I |
| Support utilisateurs | A | C | R | R | I | I |
| Monitoring / Alerting | I | C | C | I | A/R | I |
| Roadmap / Priorisation | A/R | C | C | I | I | I |

## 17.2 Méthodologie

Framework : Scrum avec sprints de 2 semaines

Cérémonies : Daily (15min), Sprint Planning (2h), Review (1h), Retro (1h)

Backlog : Jira/Linear, priorisé par valeur business (WSJF)

Definition of Ready : User story complète, critères d'acceptation définis, estimée, sans bloqueur

Definition of Done : Code reviewed, tests passants, déployé en staging, doc à jour, pas de régression

Branching : Git Flow simplifié : main (prod), develop (intégration), feature/*, hotfix/*

Code Review : Minimum 1 reviewer, max 400 lignes par PR, review < 24h

Communication : Slack (daily), Confluence (docs), Jira (tracking), Miro (workshops)

## 17.3 Gouvernance technique

Architecture Decision Records (ADR) pour toute décision structurante

Tech Radar interne mis à jour trimestriellement

Architecture Review Board (ARB) mensuel pour validation des blueprints

Guildes techniques (Backend, Frontend, DevOps) avec sessions bi-mensuelles

Post-mortems systématiques pour incidents P1/P2

Retrospectives d'architecture trimestrielles

# 18. Risques et mitigations

## 18.1 Matrice des risques

| ID | Risque | Prob. | Impact | Score | Mitigation | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Complexité combinatoire (explosion options) | Haute | Élevé | 9 | Matrice de compatibilité, tests exhaustifs, validation stricte | Architecte |
| R02 | Évolution rapide Spring Boot | Haute | Moyen | 6 | Abstraction versions, CI avec latest releases, upgrade trimestriel | Tech Lead |
| R03 | Adoption faible par les équipes | Moyenne | Élevé | 6 | Champions internes, quick wins, feedback loop court, incentives | PO |
| R04 | Templates obsolètes / non maintenus | Moyenne | Moyen | 4 | Versioning strict, deprecation auto, alertes, ownership clair | Tech Lead |
| R05 | Faille sécurité dans code généré | Basse | Critique | 6 | Scan SAST/DAST auto, security review, bug bounty | RSSI |
| R06 | Performance génération dégradée | Basse | Moyen | 2 | Cache, génération incrémentale, queue async, monitoring | DevOps |
| R07 | Lock-in technologique | Moyenne | Moyen | 4 | Architecture pluggable, standards ouverts, interfaces abstraites | Architecte |
| R08 | Perte de compétences clés | Moyenne | Élevé | 6 | Documentation exhaustive, pair programming, bus factor > 2 | Manager |
| R09 | Scope creep (dérive périmètre) | Haute | Moyen | 6 | Backlog priorisé strict, MVP discipline, roadmap validée | PO |
| R10 | Incompatibilité avec infra existante | Basse | Élevé | 3 | PoC d'intégration phase 1, tests sur infra cible dès S1 | DevOps |

## 18.2 Plan de contingence

Si adoption < 30% à M6 → Pivot vers mode CLI-first, intégration IDE prioritaire, simplification wizard

Si performance > 2min → Passage à génération incrémentale, pré-compilation templates, worker pool dédié

Si faille sécurité P1 → Hotfix < 4h, communication transparente, audit complet, pentest externe immédiat

Si départ développeur clé → Documentation up-to-date obligation, rotation des responsabilités, mentoring junior

# 19. Livrables et critères d'acceptation

## 19.1 Livrables par phase

| Phase | Livrables | Critères de validation | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Moteur génération, UI MVP, Docker, API v1 | Projet Layered généré compile et démarre | M3 |
| Phase 2 | Hexa, Sécurité, Kafka, CI/CD, CLI v1, K8s | Projet Hexa+JWT+Kafka déployé en K8s | M6 |
| Phase 3 | CQRS, ES, Helm, Blueprints, OTel, CLI v2 | Blueprints fonctionnels, traces E2E | M9 |
| Phase 4 | IA, Marketplace, SaaS, Analytics | 10 équipes actives, NPS > 40 | M12 |

## 19.2 Critères d'acceptation globaux

| ID | Critère | Méthode de vérification | Bloquant |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Tout projet généré compile sans erreur | mvn clean verify / gradle build | Oui |
| CA-02 | Tout projet généré démarre (context loads) | SpringBootTest automatique | Oui |
| CA-03 | Tests générés passent à 100% | Exécution suite de tests générée | Oui |
| CA-04 | Couverture >= seuil configuré (défaut 70%) | JaCoCo report | Oui |
| CA-05 | SonarQube Quality Gate: PASSED | Scan SonarQube | Oui |
| CA-06 | Images Docker buildent et démarrent | docker build + docker run + healthcheck | Oui |
| CA-07 | Manifests K8s valides | kubeconform / kubeval | Oui |
| CA-08 | OpenAPI spec complète et valide | Swagger validator | Oui |
| CA-09 | Temps génération < 60s (standard) | Mesure automatisée | Oui |
| CA-10 | Architecture conforme au pattern choisi | ArchUnit test suite | Oui |
| CA-11 | Aucun secret en dur dans le code | Scan credentials (TruffleHog) | Oui |
| CA-12 | Documentation README complète | Checklist items présents | Non |

## 19.3 Definition of Done (projet SpringForge)

Code développé et pushé sur la branche feature

Code review approuvée (min. 1 reviewer, 2 pour changements architecturaux)

Tests unitaires + intégration écrits et passants (couverture > 80%)

Tests de régression passants (suite des 20 projets de référence)

Pipeline CI complètement verte (lint, test, quality, security)

Documentation mise à jour (API, ADR si applicable, README)

Déployé en staging et validé fonctionnellement

Performance conforme aux SLA définis

Pas de dette technique non documentée introduite

Changelog mis à jour

# 20. Annexes

## 20.1 Glossaire technique

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| DDD | Domain-Driven Design — approche de conception logicielle centrée sur le domaine métier et son ubiquitous language |
| CQRS | Command Query Responsibility Segregation — pattern séparant les modèles de lecture et d'écriture |
| Hexagonale | Architecture Ports & Adapters — isole le domaine métier des détails d'infrastructure |
| Modulith | Architecture modulaire monolithique avec frontières explicites entre modules (Spring Modulith) |
| Event Sourcing | Pattern de persistance stockant la séquence d'événements plutôt que l'état courant |
| Bounded Context | Frontière linguistique et technique délimitant un sous-domaine dans DDD |
| Multi-tenant | Architecture permettant à plusieurs organisations de partager une même instance applicative |
| Outbox Pattern | Pattern garantissant la publication fiable d'événements via une table intermédiaire |
| Circuit Breaker | Pattern de résilience coupant les appels vers un service défaillant |
| Saga | Pattern de gestion de transactions distribuées via une séquence d'événements compensables |
| SLA/SLO/SLI | Service Level Agreement/Objective/Indicator — métriques d'engagement de service |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler — composant Kubernetes d'auto-scaling horizontal |
| SBOM | Software Bill of Materials — inventaire exhaustif des composants logiciels |
| OTel | OpenTelemetry — standard open-source d'observabilité (logs, metrics, traces) |
| Canary Release | Déploiement progressif à un sous-ensemble d'utilisateurs avant rollout complet |
| Feature Flag | Mécanisme permettant d'activer/désactiver des fonctionnalités sans redéploiement |
| ADR | Architecture Decision Record — document traçant une décision architecturale et ses raisons |
| WSJF | Weighted Shortest Job First — méthode de priorisation SAFe (valeur/effort) |

## 20.2 Références bibliographiques

Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software — Eric Evans (2003)

Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design — Robert C. Martin (2017)

Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd Ed. — Sam Newman (2021)

Designing Data-Intensive Applications — Martin Kleppmann (2017)

Implementing Domain-Driven Design — Vaughn Vernon (2013)

Microservices Patterns — Chris Richardson (2018)

Release It! Design and Deploy Production-Ready Software — Michael Nygard (2018)

The Twelve-Factor App — Adam Wiggins (12factor.net)

Cloud Native Patterns — Cornelia Davis (2019)

Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps — Forsgren, Humble, Kim (2018)

Spring Boot Reference Documentation — spring.io/projects/spring-boot

Kubernetes Documentation — kubernetes.io/docs

## 20.3 Architecture Decision Records (exemples)

ADR-001 : Choix de Mustache + Freemarker comme moteurs de templates

Statut : Accepté

Contexte : Le moteur de génération a besoin de transformer des templates en code source. Les options considérées étaient Mustache (logic-less), Freemarker (puissant), Velocity (legacy), et Jinja2 (Python).

Décision : Utiliser Mustache pour les templates simples (fichiers de config, boilerplate) et Freemarker pour les templates complexes nécessitant de la logique (structures conditionnelles, boucles sur les modules).

Conséquences : Deux moteurs à maintenir, mais séparation claire des responsabilités. Les contributeurs de templates simples n'ont pas besoin de maîtriser Freemarker.

ADR-002 : Go pour la CLI plutôt que Java/GraalVM

Statut : Accepté

Contexte : La CLI doit être distribuée comme un binaire unique, cross-platform, avec un démarrage instantané.

Décision : Développer la CLI en Go avec Cobra framework plutôt qu'en Java/GraalVM native-image.

Conséquences : Binaire léger (~15MB), démarrage < 100ms, cross-compilation native. Nécessite une compétence Go dans l'équipe (1 développeur).

## 20.4 Diagramme de séquence — Flux de génération

Client          API Gateway       Generator       Template        Storage
  │                 │                │               │               │
  │ POST /generate  │                │               │               │
  │────────────────▶│                │               │               │
  │                 │ validate + route│               │               │
  │                 │───────────────▶│               │               │
  │                 │                │ resolve deps  │               │
  │                 │                │──────────────▶│               │
  │                 │                │  templates    │               │
  │                 │                │◀──────────────│               │
  │                 │                │               │               │
  │                 │                │ render all    │               │
  │                 │                │───┐           │               │
  │                 │                │   │ generate  │               │
  │                 │                │◀──┘           │               │
  │                 │                │               │               │
  │                 │                │ store ZIP     │               │
  │                 │                │──────────────────────────────▶│
  │                 │                │         URL                   │
  │                 │                │◀──────────────────────────────│
  │                 │                │               │               │
  │                 │  202 Accepted  │               │               │
  │                 │◀───────────────│               │               │
  │ 202 + status URL│                │               │               │
  │◀────────────────│                │               │               │
  │                 │                │               │               │
  │ GET /status(SSE)│                │               │               │
  │────────────────▶│═══ events ════▶│               │               │
  │◀════ progress events ════════════│               │               │
  │                 │                │               │               │
  │ GET /download   │                │               │               │
  │────────────────▶│───────────────────────────────────────────────▶│
  │◀═══════════════ ZIP file stream ════════════════════════════════│
  │                 │                │               │               │

# Signatures et approbations

Ce document a été établi en accord avec les parties prenantes du projet SpringForge. Les signatures ci-dessous valident le contenu et engagent les parties sur le périmètre, les objectifs et les moyens décrits.

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor Projet / CTO |  |  |  |
| Directeur Engineering |  |  |  |
| Architecte Solution |  |  |  |
| Product Owner |  |  |  |
| Responsable Sécurité (RSSI) |  |  |  |
| Responsable Infrastructure |  |  |  |

— Fin du document —